PRD — Integracja Claude API

Generator instrukcji obsługi v4 (AI-first)

| Produkt | Generator instrukcji obsługi Locon / Bezpieczna Rodzina |
| --- | --- |
| Wersja PRD | 1.0 |
| Data | 2026-05-11 |
| Autor | Piotr Kozarski (PKZ / Locon Sp. z o.o.) |
| Status | Draft do akceptacji |
| Repo | github.com/piotrkozarskilocon/bezpieczna-rodzina-instrukcje-generator |
| Środowisko | Vercel (Next.js 16) + Supabase Postgres + Anthropic API |

# 1. Streszczenie zarządcze

Generator instrukcji obsługi v4 jest narzędziem wewnętrznym do tworzenia wielojęzycznych dokumentów drukowanych dla urządzeń Locon (smartwatche, opaski seniorskie, trackery zwierzęce). W obecnym stanie korzysta z modelu Claude w trybie manualnym — użytkownik kopiuje wygenerowane prompty, wkleja je w okno claude.ai, a zwrócone artefakty JSON wkleja z powrotem do aplikacji. Niniejszy PRD opisuje przejście na pełną integrację z Anthropic API, dzięki której każdy z pięciu obecnych workflow-ów stanie się jednokliknięciowy.

Po wdrożeniu integracji koszt operacyjny przeniesie się z czasu autora instrukcji (~30–45 min ręcznego kopiowania per nowy projekt + każda iteracja) na koszt API (~2–4 USD per pełny projekt + ~0,05–0,20 USD per edycja strony). Time-to-first-draft skróci się z ~1 godziny do ~2 minut.

# 2. Tło i problem

## 2.1 Stan obecny

Generator obsługuje pełen cykl życia dokumentu: konfiguracja w wizardzie (typ dokumentu, typ urządzenia, funkcje), generacja struktury stron + elementów, edycja w canvas-owym edytorze (drag/drop/properties), tłumaczenia do 6 języków, eksport do wektorowego PDF. Wszystko trzymane w Supabase (gen4_projects, gen4_pages, gen4_elements, gen4_translations).

Pięć workflow-ów wymaga dziś manualnego copy/paste do claude.ai:

| # | Workflow | Endpoint prompt | Endpoint import |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna generacja projektu | GET /api/v4/projects/[id]/prompt | POST /api/v4/projects/[id]/import |
| 2 | Edycja pojedynczej strony (Assistant AI) | POST /api/v4/pages/[pageId]/edit-prompt | POST /api/v4/pages/[pageId]/replace-elements |
| 3 | Zastosowanie design systemu do projektu | POST /api/v4/projects/[id]/apply-design-prompt | POST /api/v4/projects/[id]/import |
| 4 | Zastosowanie design systemu do strony | POST /api/v4/pages/[pageId]/apply-design-prompt | POST /api/v4/pages/[pageId]/replace-elements |
| 5 | Tłumaczenie projektu na inny język | GET /api/v4/projects/[id]/translate-prompt?lang=bg | POST /api/v4/projects/[id]/translations |

## 2.2 Pain points trybu manualnego

Czas: jeden cykl prompt → claude.ai → JSON → import zajmuje 3–10 minut, a pełne wygenerowanie + 4–6 iteracji per projekt to ~30–60 min wyłącznie na kopiowaniu, nie na właściwej pracy nad treścią.

Błędy klejenia: użytkownik łatwo wkleja niekompletny JSON (urwany fence), przez co import pada — kosztuje to dodatkowe minuty na ponowne uruchomienie rozmowy w claude.ai.

Brak wersjonowania promptów: każdy nowy chat w claude.ai oznacza inny kontekst, brak deterministyczności. Trudno odtworzyć identyczny wynik tygodnie później.

Brak telemetrii: nie wiemy ile tokenów / pieniędzy idzie na jeden projekt, nie umiemy mierzyć regresji jakości promptu.

Workflow nie skaluje się: 17 modeli urządzeń × 6 języków = 102 projekty. Manualny tryb obsłuży 1-2 dziennie. Auto-tryb obsłuży tyle, ile wystawi rate limit Anthropic API (3,000 RPM / 400k TPM dla tier 4).

## 2.3 Dlaczego teraz

Cała infrastruktura aplikacji (Next.js 16 + Supabase + Vercel) jest gotowa: endpoint generate już ma fallback do API (callClaude w lib/anthropic.ts), wystarczy ANTHROPIC_API_KEY w env i przepiąć resztę endpointów.

Locon planuje wydanie 3 nowych modeli w 2026 (Slay AI, Goat 2, opaska senior Premium) — każdy wymaga komplecie PL+EN+BG+RO+MK+SQ+HR. To 21 dokumentów które bez API zatłoczą backlog.

Cena tokenów Claude Sonnet 4.6 (3 USD/M input, 15 USD/M output) jest dziś niższa niż jeden kawowy wieczór czasu pracownika; ROI > 100x z perspektywy czasu autora dokumentu.

# 3. Cele i metryki sukcesu

## 3.1 Cele biznesowe

Skrócić czas produkcji pierwszej wersji instrukcji z 4–8 godzin do < 30 minut.

Umożliwić batch-generację (wszystkie 6 języków, wszystkie typy dokumentów dla nowego modelu) w jednym sprincie zamiast w 2 tygodnie pracy.

Zbudować spójną telemetrię kosztów: koszt API per projekt, per użytkownik, per typ dokumentu — dla decyzji wewnętrznych (czy używać Sonnet czy Haiku).

## 3.2 Wskaźniki sukcesu (KPI)

| KPI | Stan obecny | Cel po wdrożeniu | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| Time-to-first-draft | ≈ 60 min | ≤ 3 min | Telemetria w gen4_ai_history.latency_ms |
| % prób importu z błędem JSON | ≈ 10–15% | < 1% | Logi import endpointu (status 400) |
| Koszt operacyjny / projekt | ≈ 90 min pracy autora | ≤ 5 USD API + 10 min pracy autora | Sumaryczne ai_log + czas w wizardzie |
| Liczba projektów / tydzień | ≈ 2–3 | ≥ 15 | COUNT(*) gen4_projects.created_at |
| % projektów z pełnym tłumaczeniem 6 lang | ≈ 20% | ≥ 80% | Coverage gen4_translations per project |

# 4. Persony i scenariusze użycia

## 4.1 Persona — Product Manager (autor instrukcji)

Piotr / inny PM w Locon. Wie czego potrzebuje w treści (kroki uruchomienia, info SAR, warunki gwarancji), ale nie chce ręcznie układać layoutu ani kopiować promptów. Korzysta z generatora ~5x w tygodniu przy nowym modelu, potem w trybie maintenance kilka razy w miesiącu (poprawki gwarancji, aktualizacja kontaktu, nowy język).

## 4.2 Główne scenariusze

Tworzenie nowego dokumentu od zera: wybór (typ dokumentu × typ urządzenia × model) w wizardzie → "Generuj" → po ~30 s wyświetla się gotowy projekt ze wszystkimi wymaganymi sekcjami i widocznymi placeholderami ⚠️ DO UZUPEŁNIENIA.

Iteracyjna edycja strony przez Assistant AI: "zrób cover bardziej elegancki" → jeden klik → po ~10 s strona jest przepisana.

Zastosowanie design systemu Bezpieczna Rodzina do projektu opartego o design Stop Hejt: jeden klik "Zastosuj DS do całego projektu" → po ~60 s wszystkie strony używają tokens z DS.

Tłumaczenie projektu na bułgarski/macedoński/inny: wybór języka w panelu tłumaczeń → jeden klik → po ~20 s pojawiają się rzędy w gen4_translations, PDF Export może je użyć.

Powrót do manualu ("fallback"): klucz API wyczerpany / Anthropic ma outage → przycisk "Kopiuj prompt" wciąż działa, użytkownik może ratunkowo wkleić w claude.ai.

# 5. Zakres

## 5.1 In scope (must have)

ANTHROPIC_API_KEY skonfigurowany w env Vercel (Production + Preview).

Przepięcie wszystkich 5 workflow-ów (generacja projektu, edycja strony, apply DS projekt, apply DS strona, tłumaczenia) na auto-tryb z API.

Zachowanie manualnego trybu jako fallback (UI pokazuje przycisk "Kopiuj prompt" obok przycisku "Generuj z AI").

Telemetria: każde wywołanie zapisuje się w gen4_ai_history (model, input_tokens, output_tokens, latency_ms, koszt USD).

Obsługa błędów: 429 (rate limit) → retry z exponential backoff, 5xx → retry 1×, inne → komunikat do użytkownika + zachowanie promptu by mógł ręcznie skopiować.

Selekcja modelu per workflow: Sonnet 4.6 dla pełnej generacji + apply DS, Haiku 4.5 dla edycji pojedynczej strony i tłumaczeń.

Dashboard kosztowy w sekcji "Project info" — pokazuje sumę USD wydaną na dany projekt.

Rate limiting po stronie aplikacji: max 1 wywołanie / projekt / 5 s (zapobiega przypadkowemu double-click).

## 5.2 Out of scope (faza 1)

Per-user API key (zostajemy z jednym kluczem app-level — wystarczy dla 1-3 użytkowników wewnętrznych).

Streaming responses w UI (na razie blokujemy UI na loaderze; streaming ma sens dopiero gdy generacja > 30 s).

Generowanie obrazów (Claude nie generuje, a Imagen/DALL-E to osobny projekt — placeholdery zostają).

Prompt caching API (Anthropic) — wprowadzić w fazie 2, gdy widzimy powtarzające się sekcje promptów (np. design system).

Multi-tenant SaaS — produkt jest narzędziem wewnętrznym Locon.

# 6. Wymagania funkcjonalne

## 6.1 FR-1: Wywołanie API z poziomu wizardu

Gdy użytkownik klika "Stwórz projekt + wygeneruj z AI":

Backend insert do gen4_projects (status = 'generating').

Wywołanie callClaude({ system, user, model: INITIAL_MODEL, maxTokens: 32000 }).

Parsowanie odpowiedzi (parseJsonFromAi + validateGenerated).

bulkInsertGeneratedProject — strony + elementy + tytuły.

Update gen4_projects.status = 'ready', append wpisu do ai_log.

Redirect na /ai/projects/[id] (z 'ready' state, edytor otwarty).

Akceptanca: cykl < 60 s przy projekcie ~10 stron, brak błędu 400 import.

## 6.2 FR-2: Auto-tryb dla Assistant AI (edycja strony)

Nowy endpoint POST /api/v4/pages/[pageId]/ai-edit przyjmuje { instruction }:

Buduje prompt jak dziś (buildPageEditPrompt).

Wywołuje callClaude({ system, user, model: EDIT_MODEL, maxTokens: 16000 }).

Parsuje, waliduje, wykonuje replacePageElements wewnętrznie.

Zwraca { elements: <count>, cost_usd } bez konieczności drugiego requestu.

UI: przycisk "✨ Zastosuj" obok obecnego "Kopiuj prompt". Domyślnie aktywny tryb auto, gdy klucz API jest skonfigurowany. Akceptanca: jedno kliknięcie → strona zaktualizowana w < 15 s.

## 6.3 FR-3: Auto-tryb dla Apply Design System

Analogicznie dla obu poziomów (projekt i strona). Nowe endpointy:

POST /api/v4/projects/[id]/apply-design (body: { ds_id, instruction? }) → Sonnet 4.6, max_tokens 32000

POST /api/v4/pages/[pageId]/apply-design (body: { ds_id, instruction? }) → Haiku 4.5, max_tokens 16000

Akceptanca: projekt-wide < 90 s, strona < 15 s.

## 6.4 FR-4: Auto-tryb tłumaczeń

Nowy endpoint POST /api/v4/projects/[id]/translate?lang=<lang>:

Buduje prompt (buildTranslationPrompt).

callClaude({ ..., model: EDIT_MODEL }).

Parsuje (parseTranslationResponse).

Upsert do gen4_translations.

Zwraca { translations: <count>, cost_usd }.

Akceptanca: pełne tłumaczenie projektu 50–100 elementów < 30 s.

## 6.5 FR-5: Dual-mode UI (auto + manual)

Każdy z 5 workflow-ów ma w UI dwa przyciski obok siebie:

[✨ Wygeneruj z AI (auto)] — wywołuje endpoint API, blokuje UI loader-em.

[📋 Kopiuj prompt (manual)] — jak dziś, otwiera tekst do skopiowania.

Akceptanca: jeśli klucz API nie jest skonfigurowany lub wywołanie API padło, przycisk auto pokazuje błąd ale przycisk manual pozostaje funkcjonalny.

## 6.6 FR-6: Dashboard kosztowy projektu

Sekcja "Project info" pokazuje:

Sumaryczny koszt USD (z gen4_ai_history za wszystkie wywołania na projekcie).

Liczbę wywołań per typ (generation, edit, apply_ds, translate).

Liczbę tokenów input/output (sumarycznie).

Ostatnie wywołanie: model, latency, koszt.

## 6.7 FR-7: Telemetria w gen4_ai_history

Każde wywołanie API generuje wiersz w gen4_ai_history z polami:

| Pole | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| project_id | uuid | FK do gen4_projects |
| role | text | 'assistant' dla odpowiedzi AI |
| content | text | skrót odpowiedzi (pierwsze 500 znaków) |
| structured | jsonb | metadane wywołania: workflow_type, page_id, ds_id, lang, success |
| model | text | claude-sonnet-4-6 / claude-haiku-4-5-...? |
| input_tokens | int | liczba tokenów input |
| output_tokens | int | liczba tokenów output |
| latency_ms | int | czas wywołania API |
| created_at | timestamptz | moment wywołania |

Koszt USD obliczany on-the-fly (cost_per_input_token * input_tokens + cost_per_output_token * output_tokens) — tabela cen w lib/anthropic.ts.

# 7. Wymagania niefunkcjonalne

## 7.1 Bezpieczeństwo

ANTHROPIC_API_KEY zapisany wyłącznie jako Encrypted env var w Vercel (Production + Preview). NIE w .env.example, NIE w repo.

Klucz nie jest eksponowany do klienta — wszystkie wywołania API idą przez Next.js route handlers (server-only).

Authentication: każdy z endpointów AI sprawdza JWT cookie z hub site (authenticate() z lib/auth.ts). Brak public endpointu.

Owner check: każdy endpoint weryfikuje że auth.email == owner_email projektu (zapobiega cross-tenant access nawet wewnątrz Locon).

Rate limiting na poziomie API: per user email max 60 wywołań / godzinę. Implementacja w Supabase z LIMIT i 60-min sliding window na gen4_ai_history.

## 7.2 Wydajność

| Workflow | Model | Max tokens | Cel latency p50 | Cel latency p95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna generacja projektu (~10 stron) | Sonnet 4.6 | 32000 | 30 s | 60 s |
| Edycja pojedynczej strony | Haiku 4.5 | 16000 | 8 s | 20 s |
| Apply DS — projekt | Sonnet 4.6 | 32000 | 45 s | 90 s |
| Apply DS — strona | Haiku 4.5 | 16000 | 8 s | 20 s |
| Tłumaczenie projektu | Haiku 4.5 | 32000 | 15 s | 40 s |

## 7.3 Koszty (szacunek)

Sonnet 4.6: 3 USD / 1M input tokens, 15 USD / 1M output tokens.

Haiku 4.5: 1 USD / 1M input tokens, 5 USD / 1M output tokens.

| Wywołanie | ~ input tokens | ~ output tokens | Koszt USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna generacja (Sonnet 4.6) | 8 000 | 12 000 | 0,20 |
| Edycja strony (Haiku 4.5) | 3 000 | 4 000 | 0,02 |
| Apply DS projekt (Sonnet 4.6) | 15 000 | 18 000 | 0,32 |
| Apply DS strona (Haiku 4.5) | 4 000 | 5 000 | 0,03 |
| Tłumaczenie projektu (Haiku 4.5) | 10 000 | 12 000 | 0,07 |

Szacunkowy koszt pełnego projektu (generacja + 4 edycje + 1 apply DS + 6 tłumaczeń): ~ 0,85 USD. Budżet miesięczny przy 30 nowych projektach: ~25 USD. Budżet roczny: ~300 USD.

## 7.4 Niezawodność

Retry strategy: 429 → exponential backoff (1s, 2s, 4s, max 3 próby). 5xx → retry 1× po 2s. Inne błędy → bez retry, prezentacja błędu.

Timeout: 120 s dla pełnej generacji (Vercel maxDuration), 30 s dla operacji edycyjnych.

Fallback to manual: jeśli wszystkie próby padły, użytkownik widzi komunikat "Generacja AI niedostępna — użyj trybu manualnego" i przycisk "📋 Kopiuj prompt".

Status reporting: w gen4_projects.status = 'error' z opisem błędu w gen4_ai_history.structured.error_message.

## 7.5 Monitorowanie

Logi Vercel Functions: każde wywołanie API loguje workflow_type + project_id + duration.

Dashboard SQL (Supabase Reports): tygodniowy widok kosztów, p95 latency, % błędów per workflow.

Alert: jeśli koszt dzienny > 10 USD, wysłać e-mail do admina (Edge Function + cron). Faza 1 może użyć ręcznego check raz w tygodniu.

# 8. Architektura integracji

## 8.1 Komponenty

lib/anthropic.ts — istniejący klient @anthropic-ai/sdk + callClaude(). Wymaga rozszerzenia o retry logic i obliczanie kosztu.

lib/v4Generate.ts / v4Edit.ts / v4ApplyDs.ts / v4Translate.ts — gotowe buildery promptów. Bez zmian funkcjonalnych.

app/api/v4/* — istniejące endpointy zostają (manual). Dodajemy nowe endpointy *-auto (lub flag ?auto=1 do istniejących).

components/Gen4*.tsx — UI komponenty dostają dwie pary przycisków.

## 8.2 Sekwencja wywołań (FR-2, edycja strony)

User → click "✨ Zastosuj"
   ↓
[Browser] POST /api/v4/pages/[pageId]/ai-edit { instruction }
   ↓
[Next.js Route Handler]
   ├─ authenticate(req) → email
   ├─ ownPage(pageId, email) → bool
   ├─ buildPageEditPrompt(pageId, instruction) → { system, user, ... }
   ├─ callClaude({ system, user, model: EDIT_MODEL, maxTokens: 16000 })
   │      └─ Anthropic API: POST /v1/messages
   ├─ parsePageEditResponse(ai.text) → ParsedElements
   ├─ replacePageElements(pageId, parsed) → count
   └─ INSERT gen4_ai_history (workflow_type='page_edit', cost_usd, ...)
   ↓
[Browser] reload elements → re-render canvas

## 8.3 Decyzje techniczne

Synchroniczne wywołanie API (nie streaming) — UX dla operacji < 60 s jest wystarczająco dobry z prostym loaderem.

Brak per-user kolejki — Anthropic tier 4 daje 3000 RPM, wystarczy.

Brak własnej kolejki retry w bazie — retry inline w Node, max 3 próby. Jeśli padnie, zapisujemy w ai_log i pokazujemy błąd. Brak długich retry ogonów (zatrzymują UX).

Brak SSE / Webhooks — wszystko sync. Jeśli ktoś zamknie kartę, request może i tak dobiec do końca (Vercel kończy maxDuration=120s).

# 9. Plan etapów implementacji

| Etap | Zakres | Oszacowanie | Kryterium ukończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Klucz + telemetria | Dodanie ANTHROPIC_API_KEY do Vercel; rozszerzenie callClaude o cost calculation + retry; rozbudowa zapisu gen4_ai_history (workflow_type, cost_usd). | 0,5 dnia | Wywołanie z dev → wpis w gen4_ai_history z kosztem. |
| 2. Auto-generacja (FR-1) | Aktywacja istniejącego bloku 'if (apiKey)' w generate route. Pełen test end-to-end (wizard → ready w < 60 s). | 0,5 dnia | Nowy projekt generowany 1 kliknięciem, ~10 stron. |
| 3. Auto-edycja strony (FR-2) | Nowy endpoint /pages/[pageId]/ai-edit. UI dual-button w Gen4Editor.tsx (PageAiAssistant). | 1 dzień | Klik 'Zastosuj' → strona zaktualizowana w < 15 s. |
| 4. Auto Apply DS (FR-3) | Endpointy /projects/[id]/apply-design i /pages/[pageId]/apply-design. UI w Gen4DesignSystemPanel. | 1 dzień | Klik 'Zastosuj DS do projektu' → wszystkie strony przepisane w < 90 s. |
| 5. Auto tłumaczenia (FR-4) | Endpoint /projects/[id]/translate. UI w Gen4TranslationsPanel. | 1 dzień | Wybór języka + 'Generuj' → translations table zapełniona w < 30 s. |
| 6. Dashboard kosztowy (FR-6) | Sekcja Project Info pokazuje koszty + ostatnie wywołania. | 0,5 dnia | Suma USD widoczna w UI; zgodna z ai_history. |
| 7. Rate limiting + alerty (NFR-7.1, 7.5) | Sliding-window rate limit per user; cron alert dzienny. | 0,5 dnia | 60+ wywołań w godzinie → HTTP 429; alert e-mail przy > 10 USD/dzień. |
| 8. Hardening + dokumentacja | Testy E2E (Playwright lub manual); aktualizacja README z workflow. | 0,5 dnia | Wszystkie 5 workflow-ów udokumentowane; smoke test green. |

Łącznie: ~5–6 dni roboczych. Przy intensywnej pracy: 1 sprint (2 tyg).

# 10. Ryzyka i mitigacje

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Mitigacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyczerpanie klucza API / rate limit | Średnie | Wysoki | Fallback do manual; alert na próg zużycia (75% miesięcznego budżetu). |
| AI generuje halucynacje (wymyślone numery SAR, NIP) | Niskie (dzięki zasadzie DO UZUPEŁNIENIA) | Wysoki (compliance) | Code review promptów; manualna weryfikacja sekcji prawnych przed drukiem; faza 2 — extraction z plików referencyjnych zastępuje placeholdery. |
| Niekontrolowany wzrost kosztów | Średnie | Średni | Dashboard kosztowy + alert; cap dzienny (np. 5 USD); użycie Haiku 4.5 zamiast Sonnet 4.6 gdy możliwe. |
| Niska jakość JSON-a (błąd parsowania) | Niskie | Średni | Już mamy escapeControlCharsInStrings; alternative: prompt z 'tool use' wymuszający schemę odpowiedzi. |
| Anthropic deprecation modelu | Niskie (w horyzoncie 6 mies.) | Niski | INITIAL_MODEL / EDIT_MODEL jako stałe — pojedyncza zmiana. |
| Wyciek klucza API (PR z .env) | Niskie | Wysoki | .env* w .gitignore (już jest); klucz tylko w Vercel Encrypted; rotacja co 6 mies. |

# 11. Decyzje otwarte

Czy używać prompt caching API (Anthropic) dla powtarzających się promptów systemowych? Decyzja po zebraniu telemetrii z fazy 1.

Czy dorzucić generację obrazków (placeholdery → wyrenderowane ikony) w fazie 2? Wymaga decyzji o providerze (Imagen, DALL-E 3, Flux). Out-of-scope dla obecnego PRD.

Czy budować retry workera (jobs w Supabase) zamiast inline retry? Tylko jeśli error rate przekroczy 5% — wtedy refactor.

Czy ekspozycja "Regeneruj losowo" (różny seed/temperature)? Heurystycznie tak, ale potrzebny mały eksperyment by zobaczyć czy różnice są wartościowe.

# 12. Załączniki

## 12.1 Mapowanie endpointów manual → auto

| Manual prompt endpoint | Manual import endpoint | Nowy auto endpoint | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v4/projects/[id]/prompt | POST /api/v4/projects/[id]/import | POST /api/v4/projects/generate (już istnieje, aktywacja API path) | Sonnet 4.6 |
| POST /api/v4/pages/[pageId]/edit-prompt | POST /api/v4/pages/[pageId]/replace-elements | POST /api/v4/pages/[pageId]/ai-edit (NOWE) | Haiku 4.5 |
| POST /api/v4/projects/[id]/apply-design-prompt | POST /api/v4/projects/[id]/import | POST /api/v4/projects/[id]/apply-design (NOWE) | Sonnet 4.6 |
| POST /api/v4/pages/[pageId]/apply-design-prompt | POST /api/v4/pages/[pageId]/replace-elements | POST /api/v4/pages/[pageId]/apply-design (NOWE) | Haiku 4.5 |
| GET /api/v4/projects/[id]/translate-prompt | POST /api/v4/projects/[id]/translations | POST /api/v4/projects/[id]/translate (NOWE) | Haiku 4.5 |

## 12.2 Zmienne środowiskowe wymagane na Vercel

| Zmienna | Wartość | Notatka |
| --- | --- | --- |
| ANTHROPIC_API_KEY | sk-ant-... | Encrypted, Production + Preview |
| SUPABASE_URL | https://....supabase.co | Już skonfigurowany |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | eyJ... | Już skonfigurowany |
| INTERNAL_PROXY_SECRET | ... | Już skonfigurowany |
| AUTH_DOMAIN | locon.pl | Już skonfigurowany |
| JWT_SECRET | ... | Już skonfigurowany |

## 12.3 Glosariusz

DS — Design System (gen4_design_systems).

FR — Functional Requirement.

NFR — Non-Functional Requirement.

RPM — Requests per Minute (limit API).

TPM — Tokens per Minute (limit API).

SSE — Server-Sent Events (sposób streamingu).

PRD wygenerowany 2026-05-11 — wersja 1.0